审计委托书

审计处：

此有郑财协议2015-03-121号新校区东大门项目已竣工验收，按照合同要求，30%余款由贵处审计后支付。

递交贵处材料如下：

1、开工报告。

2、合同（协议）一份。

3、决算书。

4、竣工图。

5、验收报告。

6、隐蔽工程资料。

7、竣工报告。

以上材料保证真实有效。

审计处签收人：

日期：

资产管理处

2016年12月12日

郑州师范学院          项目

（项目编号：郑财协议       ）

开工报告

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部门 |  | 物理系 |  |  |  | 施工主管部门 |  | 基建处（后勤处） |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同工期 |  |  |  |  | 合同开工日期 |  |  |  |  |  |
| 工程开工申请 | 致：郑州师范学院 根据合同约定，我方已经完成开工前的各项准备工作，计划于 年 月 日开工,请审批。已完成开工准备工作有： 1.施工场地准备就绪。 2.施工图已经审查。3.现场供水供电已通。 4.施工人员已到齐。5.施工工具、设备已到齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见 |  | 后勤处（基建处）填写、签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | （盖章） 项目负责人 年 月 日 |  | 项目主管部门 | （后勤处（基建处）盖章） 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  | 项目部门 | （物理系盖章） 项目负责人 年 月 日 |

郑州师范学院          项目

（项目编号：郑财协议       ）

竣 工 报 告

| 建设单位 | 郑州师范学院 | 施工单位 | 郑州建安建筑工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 郑州师范学院10号宿舍楼景观步道项目 | 承包方式 | 包工包料 |
| 建筑面积 | 1500㎡左右 | 工程范围 | 10号楼周边 |
| 合同总价 | 429454.82元 | 工程地点 | 郑州师范学院 |
| 开工日期 | 2015年8月 25日 | 竣工日期 | 2015 年10月 22 日 |
| 工作天数 | 58天 |  |  |
| 简 要 说 明 |  |  |  |
| 1、提前竣工或延误工期的主要原因 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 2、未完施工主要项目、未完原因措施意见 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 本工程已经完工，经施工单位本身检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位组织工程竣工验收工作。 |  |  |  |
| 主送：郑州师范学院资产处 |  |  |  |
| 抄送：项目部门和施工主管部门 |  |  |  |
| 施工单位（公章）： 项目经理签字： |  |  |  |
| 项目部门 （物理系） | 签字： （公章） 年 月 日 |  |  |
| 施工主管部门 （基建处或后勤处） | 签字： （公章） 年 月 日 |  |  |